APSIT

ALIRIN

Sistem Kota Cerdas Berbasis Web untuk Monitoring dan Prioritas Preventif Drainase Mikro di Kota Bandar Lampung

Dokumen disesuaikan dengan proyek ALIRIN dan prototipe aplikasi pada repositori lokal C:\ALIRIN

| Aspek | Keterangan |
| --- | --- |
| Divisi | GEMASTIK XVIII/2025 - Kota Cerdas |
| Perguruan tinggi | Universitas Lampung |
| Kota objek | Kota Bandar Lampung |
| Fokus sistem | Drainase mikro, laporan warga, peta risiko, dashboard admin, risk scoring |
| Status proyek | Prototipe web responsif; integrasi IoT masih roadmap v2 |
| Tanggal penyesuaian | 7 Mei 2026 |

Catatan akurasi Dokumen ini membedakan fitur yang sudah terlihat pada kode aplikasi dengan rancangan lanjutan pada PRD. Bagian yang belum ada di kode ditulis sebagai roadmap, bukan sebagai fitur final.

# 1. Ringkasan Proyek

ALIRIN adalah platform kota cerdas untuk membantu warga dan pengelola wilayah membaca risiko drainase mikro secara lebih cepat. Proyek ini berangkat dari masalah genangan, drainase tersumbat, dan laporan lapangan yang sering belum berubah menjadi prioritas tindakan yang jelas.

Pada kondisi proyek saat ini, ALIRIN sudah berbentuk prototipe web responsif berbasis React dan Vite. Aplikasi memuat landing page, form laporan warga, peta risiko publik, halaman login admin, dan dashboard admin. Data yang dipakai masih berupa data demo di sisi frontend, sehingga belum memakai backend, database, autentikasi produksi, atau perangkat IoT fisik.

Arah produk ALIRIN tetap konsisten dengan PRD: laporan visual warga dikaitkan dengan lokasi, diberi skor risiko, lalu ditampilkan sebagai daftar prioritas dan peta agar petugas lebih mudah menentukan titik yang perlu diverifikasi atau ditangani lebih dulu.

# 2. Kesesuaian dengan Smart City

ALIRIN tidak diposisikan sebagai aplikasi laporan umum. Nilai smart city-nya berada pada pengubahan data warga dan data lokasi menjadi sinyal prioritas preventif. Dengan demikian, proyek ini relevan untuk tiga pilar utama:

Smart Environment: fokus pada drainase mikro, genangan, kualitas lingkungan permukiman, dan pencegahan sumbatan saluran.

Smart Governance: menyediakan dashboard, status tindak lanjut, peta risiko, dan data prioritas untuk mendukung keputusan pemerintah/kelurahan.

Smart Living: memberi kanal laporan yang mudah bagi warga serta transparansi status agar dampak genangan terhadap aktivitas harian dapat ditekan.

# 3. Latar Belakang Masalah

Genangan di kawasan kota tidak selalu berasal dari banjir besar. Banyak kejadian muncul karena drainase mikro tersumbat sampah, tertutup sedimen, rusak, atau tidak mampu mengalirkan air saat hujan. Pada pola manual, laporan biasanya muncul setelah genangan terjadi, lalu petugas memeriksa lokasi dan menindaklanjuti secara reaktif.

ALIRIN mencoba mengubah alur tersebut menjadi lebih preventif. Warga dapat mengirim laporan visual, sistem menampilkan lokasi pada peta, skor risiko memberi urutan prioritas, dan admin dapat memproses status laporan. Untuk konteks Bandar Lampung, prototipe memakai contoh titik di beberapa wilayah seperti Kedaton, Sukarame, Tanjung Karang Pusat, Teluk Betung Selatan, Enggal, Panjang, Kemiling, dan Rajabasa.

Kecamatan Panjang tetap relevan sebagai contoh mikro karena dokumen pendukung proyek mencatat Panjang Utara sebagai wilayah dengan kepadatan permukiman dan riwayat genangan/drainase. Namun cakupan aplikasi yang dibuat tidak terbatas pada Panjang; form laporan sudah menyiapkan daftar kecamatan dan kelurahan se-Kota Bandar Lampung.

# 4. Kondisi Prototipe Saat Ini

Hasil pemeriksaan repositori menunjukkan bahwa aplikasi berada pada folder C:\ALIRIN\app dan menggunakan React, Vite, React Router, Framer Motion, Leaflet, dan Lucide React. Struktur halaman utama yang sudah terhubung di App.jsx adalah:

| Route | Fungsi | Status |
| --- | --- | --- |
| / | Landing page ALIRIN | Sudah ada |
| /lapor | Form laporan warga 3 langkah | Sudah ada |
| /peta | Peta risiko publik berbasis Leaflet | Sudah ada |
| /admin/login | Login admin tampilan awal | Sudah ada |
| /admin/dashboard | Dashboard admin multi-menu | Sudah ada |

# 5. Fitur yang Sudah Sesuai dengan ALIRIN

| Fitur | Keterangan akurat | Sumber kode |
| --- | --- | --- |
| Landing page | Menjelaskan masalah drainase, solusi ALIRIN, cara kerja, peta risiko, fitur, dampak, dan CTA laporan. | App.jsx |
| Form laporan warga | Step Lokasi, Detail, Kirim; memakai pin peta, geolocation, kecamatan/kelurahan, kategori, keparahan, deskripsi, foto, nama, dan kontak. | LaporPage.jsx |
| Peta risiko | Marker risiko dengan filter level Normal, Waspada, Tinggi, Kritis; basis peta OpenStreetMap/CARTO. | PetaPage.jsx, RiskMap.jsx |
| Dashboard admin | Menu Dashboard, Laporan Masuk, Daftar Prioritas, Peta Risiko, Statistik, Petugas, dan Pengaturan. | AdminDashboard.jsx |
| Daftar prioritas | Laporan diurutkan berdasarkan skor risiko dari data demo. | AdminDashboard.jsx, adminData.js |
| Statistik demo | KPI total laporan, titik kritis, persentase selesai, respons rata-rata, tren mingguan, risiko, dan kategori laporan. | AdminParts.jsx, adminData.js |
| Status laporan | Admin dapat mengubah status laporan pada modal detail, tetapi perubahan hanya terjadi di state frontend. | AdminParts.jsx |

# 6. Data Demo dan Peta Risiko

Peta risiko memakai pusat koordinat Bandar Lampung (-5.3971, 105.2668). Data marker masih statis pada mapData.js. Karena itu, angka berikut harus dibaca sebagai data simulasi/demo, bukan data real-time produksi.

| Area | Skor | Level | Isu | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kedaton | 86 | Kritis | Drainase tersumbat sampah | Menunggu Verifikasi |
| Sukarame | 72 | Tinggi | Genangan menutup badan jalan | Dijadwalkan |
| Tanjung Karang Pusat | 54 | Waspada | Aliran melambat setelah hujan | Sudah Diverifikasi |
| Teluk Betung Selatan | 31 | Normal | Pantauan rutin drainase | Selesai |

Tabel 1. Data marker peta risiko pada prototipe frontend ALIRIN.

# 7. Alur Laporan Warga

Alur laporan pada prototipe dirancang singkat agar warga bisa melapor dari ponsel. Form dibuat dalam tiga tahap: lokasi, detail masalah, lalu foto dan pengiriman.

Tahap lokasi: warga memilih titik peta, dapat memakai lokasi terkini, lalu memilih kecamatan dan kelurahan.

Tahap detail: warga memilih kategori masalah seperti sumbatan sampah, genangan jalan, aliran lambat, drainase rusak, bau, atau lainnya.

Tahap keparahan: pilihan Ringan, Sedang, Parah, dan Kritis membantu mengarahkan prioritas awal.

Tahap kirim: warga dapat menambah sampai tiga foto bukti, nama opsional, dan kontak WhatsApp opsional.

Setelah submit, prototipe menampilkan kode contoh ALR-2026-00129. Saat ini kode belum berasal dari server atau database.

# 8. Dashboard Admin dan Proses Bisnis

Dashboard admin menjadi pusat kerja petugas/kelurahan. Tampilan saat ini sudah memperlihatkan pola kerja yang sesuai dengan PRD: laporan masuk, daftar prioritas, peta risiko, statistik, data petugas, dan pengaturan. Data laporan demo mencakup beberapa wilayah Bandar Lampung seperti Enggal, Kedaton, Tanjung Karang, Panjang Utara, Sukarame, Kemiling, dan Rajabasa.

Proses bisnis yang direpresentasikan adalah: laporan warga masuk, laporan muncul di dashboard, laporan diberi skor risiko, admin membuka detail, admin mengubah status, dan daftar prioritas membantu menentukan urutan tindak lanjut. Untuk tahap produksi, perubahan status harus disimpan ke database dan dicatat sebagai timeline audit.

| Status di kode | Makna dalam proses ALIRIN |
| --- | --- |
| masuk | Laporan baru diterima dan perlu dicek |
| verifikasi | Laporan sudah masuk proses validasi |
| proses | Laporan sedang ditangani atau ditugaskan |
| selesai | Laporan selesai ditindaklanjuti |

# 9. Risk Scoring

Risk scoring adalah bagian paling penting agar ALIRIN tidak berhenti sebagai kanal laporan. PRD ALIRIN v1 menetapkan rancangan skor 0-100 dengan komponen: 30% tingkat genangan, 25% kategori kerusakan/sumbatan, 20% riwayat laporan sekitar lokasi, 15% kedekatan fasilitas publik, dan 10% umur laporan.

| Rentang skor | Level | Tindakan |
| --- | --- | --- |
| 0-39 | Normal | Pantau rutin |
| 40-59 | Waspada | Perlu verifikasi |
| 60-79 | Tinggi | Prioritaskan pengecekan |
| 80-100 | Kritis | Tindak segera |

Pada prototipe saat ini, skor pada peta dan dashboard masih berupa nilai dummy yang ditulis di file JavaScript. Implementasi berikutnya perlu menghitung skor dari input laporan, riwayat titik, dan bobot konfigurasi agar prioritas benar-benar otomatis.

# 10. Arsitektur Sistem

| Lapisan | Teknologi/Keterangan | Status |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React 19, Vite, React Router, Framer Motion, Leaflet, Lucide React | Sudah ada |
| Peta | Leaflet dengan OpenStreetMap/CARTO tile layer | Sudah ada |
| Data demo | Array JavaScript untuk marker, laporan, petugas, statistik, dan pengaturan | Sudah ada |
| Backend API | Endpoint report, status, dashboard, prioritas, upload, dan autentikasi | Belum ada |
| Database | Rancangan PRD mengarah ke PostgreSQL/PostGIS atau alternatif Supabase/Firebase untuk MVP | Belum ada |
| IoT | Sensor tinggi air dan hujan untuk versi berikutnya | Roadmap v2 |

# 11. Keterbatasan yang Harus Ditulis Jujur

Belum ada backend, sehingga data laporan belum persisten.

Upload foto masih berupa preview lokal di browser, belum tersimpan ke storage.

Login admin masih berupa halaman/prototipe, belum autentikasi produksi.

Risk score belum dihitung dari formula PRD; nilai masih statis pada data demo.

Peta risiko belum mengambil data real-time dari API.

Sensor IoT belum terintegrasi; IoT perlu ditulis sebagai roadmap dan pengembangan lanjutan.

# 12. Rencana Pengembangan Lanjutan

| Tahap | Fokus | Output |
| --- | --- | --- |
| Tahap 1 | Rapikan MVP frontend | Validasi form, status laporan, peta, dashboard, dan demo end-to-end. |
| Tahap 2 | Backend dan database | Buat API laporan, upload foto, status timeline, admin role, dan penyimpanan data. |
| Tahap 3 | Risk scoring otomatis | Hitung skor dari severity, kategori, riwayat, fasilitas publik, dan umur laporan. |
| Tahap 4 | Validasi lapangan | Kumpulkan foto drainase, survei warga, wawancara RT/kelurahan, dan titik koordinat. |
| Tahap 5 | IoT v2 | Integrasi sensor tinggi air/hujan, data realtime, dan notifikasi area risiko. |

# 13. Nilai Utama untuk GEMASTIK Kota Cerdas

| Aspek penilaian | Penekanan ALIRIN |
| --- | --- |
| Permasalahan | Fokus pada drainase mikro dan genangan perkotaan di Bandar Lampung, bukan masalah smart city generik. |
| Aspek pendukung | Dapat diperkuat dengan foto lapangan, survei warga, wawancara RT/kelurahan, dan data wilayah. |
| Referensi teknologi | Web dashboard, GIS map, risk scoring, workflow status, dan roadmap IoT. |
| Dampak implementasi | Prioritas pembersihan lebih jelas, status lebih transparan, dan riwayat titik rawan terdokumentasi. |
| Keunikan lokal | Menggunakan konteks Bandar Lampung dan contoh wilayah seperti Panjang Utara, Kedaton, Sukarame, Rajabasa, dan Enggal. |

# 14. Kesimpulan

ALIRIN sudah memiliki arah proyek yang jelas: platform web kota cerdas untuk memetakan laporan drainase, memberi skor risiko, dan membantu admin melihat prioritas tindak lanjut. Prototipe saat ini kuat sebagai demo frontend karena sudah menampilkan alur warga, peta risiko, dashboard admin, data prioritas, statistik, dan desain responsif.

Agar klaim tetap akurat, dokumen ini menegaskan bahwa backend, database, penyimpanan foto, autentikasi produksi, risk scoring otomatis, dan IoT belum selesai. Semua bagian tersebut harus ditulis sebagai pengembangan lanjutan. Dengan posisi ini, ALIRIN tetap tampak kuat tanpa membuat klaim yang tidak sesuai dengan kondisi proyek.

# 15. Sumber Proyek yang Digunakan

| Sumber lokal | Informasi yang dipakai |
| --- | --- |
| PRD_ALIRIN_v1.md | Arah produk, scope v1, formula risk scoring, user role, roadmap, dan kriteria GEMASTIK. |
| doc_content.txt | Draft konsep ALIRIN, konteks Bandar Lampung, SDG, IoT, dan daftar pustaka awal. |
| app/src/App.jsx | Route aplikasi, landing page, fitur, CTA, dan komponen utama. |
| app/src/pages/LaporPage.jsx | Detail form laporan warga, field, kecamatan/kelurahan, kategori, severity, foto, dan submit demo. |
| app/src/pages/PetaPage.jsx + components/mapData.js | Data marker risiko, filter peta, pusat koordinat Bandar Lampung, dan level risiko. |
| app/src/pages/AdminDashboard.jsx + AdminParts.jsx + adminData.js | Dashboard admin, laporan demo, statistik, petugas, pengaturan, dan status laporan. |
| app/package.json | Teknologi frontend aktual: React, Vite, Leaflet, Framer Motion, Lucide React, React Router. |

# 16. Daftar Pustaka Kontekstual

Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung. (2025). Kota Bandar Lampung Dalam Angka 2025.

Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung. (2025). Kecamatan Panjang Dalam Angka 2025.

BPBD Kota Bandar Lampung. Evakuasi pembersihan drainase dan catatan kejadian genangan pada wilayah Panjang.

Pemerintah Kota Bandar Lampung. Portal SPBE dan dokumen Arsitektur SPBE Kota Bandar Lampung.

United Nations. Goal 6: Clean Water and Sanitation.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Panduan GEMASTIK 2025 Divisi Kota Cerdas.